ICICM Intelligence

Cowork Projekt-Briefing

International Center for Integrative and Cellular Medicine

| Projekt | ICICM Intelligence Platform |
| --- | --- |
| Erstellt | 25. Mai 2025 |
| Erstellt von | Felix Rohde / Work Zero |
| Partner | Sattar & Ben (Akuna Writing & Consulting) |
| Kunde | Dr. Jacqueline Orizabal + Laura & Veronika |
| Standort | München, Deutschland |
| Status | Pre-Kick-off — Konzept abgestimmt |

# 1. Projekt-Übersicht

ICICM ist ein Privatpatienten-Zentrum für integrative und zelluläre Medizin mit Schwerpunkt auf Apherese-Verfahren. Gegründet und geführt von Dr. Jacqueline Orizabal, mit über 20 Jahren Erfahrung in diagnostischer und therapeutischer Apherese.

## Ziel des Projekts

Aufbau einer souveränen, proprietären KI-Plattform, die das akkumulierte klinische Erfahrungswissen von ICICM in eine skalierbare Erkenntnis-Engine überführt — und diese anschließend an Drittärzte lizenziert.

## Die drei Kernversprechen

- Eigentum: Die Plattform gehört vollständig ICICM. Keine Abhängigkeit von Google, OpenAI oder Microsoft.

- Sicherheit: DSGVO-konform, deutsches Hosting (Hetzner), keine US-Cloud-Act-Exposition.

- Skalierbarkeit: Lizenzierbar an Drittärzte — Umsatz pro Patient/Behandlung.

# 2. Klinik & Kunden-Kontext

## Die Verfahren (ICM-Kern-Portfolio)

| Vita Veresset | Plasmafiltration (100–135% Blutvolumen). Kein Exchange — Filtration und Rückgabe. Flagship-Verfahren. |
| --- | --- |
| Lipidapherese | Lipidentfernung aus dem Plasma. Indikation bei Lipidstoffwechselstörungen. |
| Immunmodulation | Zellisolation + in-vivo-Expansion mit Interleukin. Kein Inkubator — Körper als Reaktor. |
| Photoapherese | Extrakorporale Photopherese. Immunsystem-Modulation über UV-Behandlung. |
| Biomedical Beauty | High-Level-PRP: Thrombozyten-Gewinnung per Maschine, präzise dosiert. Gesicht, Hände, Gelenke. |

## Patientenstruktur

| ~70% | Asiaten (Vietnam, China) — über Agenturen / kooperierende Ärzte |
| --- | --- |
| ~20–30% | Europa: Luxemburg, Belgien, Holland |
| ~8% | USA |
| <5% | Deutschland (bewusst: reine Privatpatienten) |

## Kritischer Use Case: Tetanie-Prävention

Citrat (Standard-Antikoagulans) ist Kalzium-Antagonist → Hypokalzämie → Tetanie-Risiko während Behandlung. Jackie hat proprietäre Methode entwickelt, dies frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Genau dieser Typ proprietären Wissens soll in die KI eincodiert werden.

## Lizenz-Pipeline (identifizierte erste Kandidaten)

- Dr. Hendrik Schwachen — Luxemburg, größte zahnbiologische Klinik. 7-Monats-Protokoll. Erstkontakt besteht.

- Plastische Chirurgen aus Felix' Netzwerk (Köln, Frankfurt, Düsseldorf, München, Hamburg)

- Kathi Düsterhöft — Dentologikum Hamburg (180 Ärzte, MVZ, Ausgründung läuft)

# 3. Klinischer Workflow (Patient Journey)

Der lineare Prozess aus Call 2 — definiert von Laura als Basis für alle Module:

| 1 · Erstkontakt | Eingehender Kontakt (Web, Telefon, Agentur). Quelle erfassen, erste Qualifikation. Welche Gruppe? Welches Ziel? |
| --- | --- |
| 2 · Terminvorbereitung | Formulare, Vorabinformationen, medizinische Vorgeschichte. Anamnesebogen digital. |
| 3 · Anmeldung | Registrierung im System. Stammdaten, Einverständnis, Datenschutz. |
| 4 · Ärztliches Gespräch | Anamnese + Indikationsstellung. KI liefert Vorschläge, Arzt entscheidet final. |
| 5 · Diagnostik / Labor | Laborwerte, ggf. weitere Untersuchungen. Entscheidung: welches Verfahren? |
| 6 · Abrechnung | Privatliquidation. Getrennte Rolle, kein Zugriff durch klinisches Personal. |
| 7 · Befund / Bericht | Ergebnisprotokoll. Verlauf, Nebenwirkungen, Outcome. Geht in Datenbank. |
| 8 · Nachbetreuung | Follow-up nach 1/3/6/12 Monaten. Feedback-Loop für KI-Training. |

# 4. Modul-Architektur & Rollen

Quelle: Laura's Dokument "ICICM – Software Modules by Department" (Mai 2025). Empfohlene Enterprise-Architektur für ICICM, die klinische, operative, finanzielle und Compliance-Workflows integriert und dabei DSGVO-konforme Datentrennung sicherstellt.

## Vollständige Modul-Übersicht (10 Abteilungen)

| Abteilung | Modul / System | Hauptfunktion | Verbunden mit |
| --- | --- | --- | --- |
| Reception / CRM | Patient CRM System | Patientenakquise, Kontaktmanagement, Lead-Tracking, Onboarding | Scheduling, Billing, EHR |
| Medical Scheduling | Clinical Scheduling Module | Termine, Behandlungskoordination, Erinnerungen | CRM, Ärzte, Labor |
| Clinical Records | Electronic Health Record (EHR) — Intranet Only | Anamnese, Einwilligungen, Behandlungsakte, Arzt-Dokumentation | Ärzte, Labor, Treatments |
| Medical Department | Physician Management Module | Diagnose, Indikation, Behandlungspläne, klinische Entscheidungen | EHR, Labor |
| Laboratory | Laboratory Information System (LIS) | Laboranfragen, Proben-Tracking, Laborberichte | Ärzte, EHR |
| Apheresis / Treatments | Treatment & Protocol Management | Apherese, PRP, Protokollausführung, Maschinenverfolgung, Verbrauchsmaterial | EHR, Inventory, Billing |
| Finance + CEO + Admin | Corporate Financial ERP | Finanzkennzahlen, Budgetierung, Rechnungsstellung, EBITDA, Cash-Flow | Alle Abteilungen |
| Compliance / GDPR | Audit & Access Control Module | Zugriffsprotokolle, Cybersecurity, DSGVO-Konformität, Audit-Trails | Alle Systeme |
| Inventory & Procurement | Inventory Management System | Medizinisches Material, Verbrauchsmaterial, Geräteverfolgung, Lieferanten | Treatments, Finance |
| Business Intelligence | Executive Dashboard / BI | Strategisches Reporting, Rentabilitätsanalyse, operative Dashboards | ERP, CRM, Clinical KPIs |

## Sicherheits- & Compliance-Anforderungen (aus Laura's Dokument)

- EHR-Umgebung: Klinische Daten ausschließlich im gesicherten Intranet (kein externer Zugriff)

- Financial ERP erhält operative Daten nur über kontrollierte APIs — keine direkte DB-Verbindung

- RBAC: Rollenbasierte Zugriffskontrolle für alle Module mandatory

- MFA: Multi-Faktor-Authentifizierung für alle medizinischen Nutzer

- Verschlüsselung: AES-256 für alle sensitiven medizinischen Daten

- Privacy by Design: Systemarchitektur folgt DSGVO-Artikel 25

- Audit-Trails: Vollständige Zugriffsprotokolle für Compliance-Zwecke

## MVP-Scope: Phase 1 vs. Phase 2

| Modul | Phase 1 (MVP) | Phase 2 |
| --- | --- | --- |
| Reception / CRM | ✓ Kritisch — erster Touchpoint |  |
| Medical Scheduling | ✓ Kritisch — Terminkoordination |  |
| Clinical Records (EHR) | ✓ Kritisch — Kern der Plattform |  |
| Medical Dept. / Physician | ✓ Kritisch — Indikation + KI-Vorschläge |  |
| Laboratory (LIS) | ✓ Kritisch — Diagnostik-Basis |  |
| Apheresis / Treatments | ✓ Kritisch — Kernverfahren |  |
| Finance / ERP | ✓ Kritisch — für Lizenzmodell nötig |  |
| Compliance / GDPR | ✓ Kritisch — ohne kein Lizenz-Rollout |  |
| Inventory & Procurement |  | Phase 2 — nach MVP-Stabilisierung |
| Business Intelligence |  | Phase 2 — nach ausreichender Datenbasis |

# 5. KI-Architektur & Tech-Stack

## Use-Case-Sequenz (4 Stufen)

| Stufe 1 (M1–4) | Patientenakte + semantische Suche — strukturierte DB, Ähnlichkeitssuche über Fälle |
| --- | --- |
| Stufe 2 (M3–6) | Indikations-Engine — KI-Vorschlag bei neuem Patienten basierend auf Vergleichsfällen |
| Stufe 3 (M5–8) | Nebenwirkungs-Früherkennung — Live-Monitoring, Tetanie-Warnung, Hypokalzämie |
| Stufe 4 (M7–12) | Therapie-Protokoll-Optimierung — Outcome-basiertes Lernen, Cocktail-Optimierung |

## Hosting & Stack

| LLM | Llama 3.3 70B (Hauptmodell) + Qwen 2.5 72B (Mehrsprachig) |
| --- | --- |
| Hosting Phase 1 | Hetzner Dedicated (Falkenstein) — kein US-Cloud-Act |
| Hosting Phase 2 | Hybrid: Hetzner + On-Premise München (ab Monat 12–18) |
| Datenbank | PostgreSQL + Qdrant (Vektor) + MinIO (Dokumente) |
| Backend | FastAPI + LangChain/LlamaIndex |
| Frontend | Next.js 15 + Tailwind + shadcn/ui |
| Auth/Rollen | Keycloak (SSO, MFA, RBAC) |
| Sprachen | DE, EN, ES, ZH, VI |

# 6. Offene Action Items

Stand nach Call 2 — 24. Mai 2025:

| Aufgabe | Owner | Status | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Laura: Detailliertes Anforderungs-Spreadsheet je Modul | Laura | Offen | Vor Call 3 |
| Felix: Konzept-Präsentation für Call 3 vorbereiten | Felix/Work Zero | In Progress | Call 3 |
| Call 3 Termin bestätigen | Felix | In Progress | Heute |
| Dummy-Daten-Set für System-Test definieren | Jackie/Laura | Offen | TBD |
| Anwalt für Datentransfer-Protokoll konsultieren | Jackie | Offen | TBD |
| DSGVO-Berater identifizieren & einbinden | Work Zero | Offen | M1 |
| Discovery Workshop planen (München o. La Palma) | Felix | Offen | Nach Vertragsunterzeichnung |
| Kooperationsmodell (A/B/C) final entscheiden | Jackie | Offen | Call 3 |

# 7. Offene Fragen (Klärungsbedarf)

## An Jackie / Laura

- Welche konkreten Datenfelder soll das System je Verfahren erfassen? (Vita Veresset vs. Immunmodulation vs. Beauty)

- Wie viele historische Patientenfälle können initial digitalisiert werden (Jackie + Veronika)?

- Welche Sprachen müssen die Patientenformulare abdecken? (VI, ZH, EN, DE, ES?)

- Wer ist neben Jackie und Laura noch User im System? (Veronika, Assistenzpersonal, Apherese-Techniker?)

- Timeline: Wann ist der Discovery Workshop möglich?

## An Work Zero / Satter

- Senior ML/Backend Engineer: Kandidaten identifiziert?

- Michael Eckert: Verfügbarkeit ab Monat 1 bestätigt?

- Kooperationsmodell Empfehlung: B oder C — Revenue-Share-Struktur ausarbeiten

## Regulatorisch / Legal

- SNOMED CT Lizenz: Abklärung über BfArM (in DE ggf. bereits abgedeckt)

- Apherese-Fachzeitschriften-Lizenzen (Journal of Clinical Apheresis etc.)

- Datentransfer-Protokoll für bestehende Patientendaten (Anwalt)

# 8. Team & Rollen

| Felix Rohde | Product Ownership, Kundenkontakt, Workshop-Leitung, Vertrieb Drittärzte |
| --- | --- |
| Satter (Köln) | KI-Architektur, Agentic OS Design, Prompt Engineering, QA |
| Ben Jaax | Team-Koordination, zweiter Call Teilnehmer |
| Senior ML/Backend Eng. | LLM-Deployment, RAG-Pipeline, FastAPI — offen |
| Michael Eckert | Datenbank-Architektur, DSGVO-konforme Struktur — Monat 1–4 |
| Frontend-Dev | Next.js UI — ab Monat 2–3, offen |
| Dr. J. Orizabal (ICM) | Medical Domain Expert, Daten-Owner, Indikations-Validierung |
| Laura (ICM) | Operations, Workflow-Definition, Anforderungs-Koordination |
| Veronika (ICM) | Medizinische Expertin, QA klinischer KI-Antworten |

# 9. Investitionsrahmen

| Szenario A | Setup 45–80k€ + Retainer 4.500–8.500€/Monat — kostendeckend |
| --- | --- |
| Szenario B | Setup 25–40k€ + Retainer 3.500–6.000€/Monat + Revenue Share auf Lizenzen |
| Szenario C | Equity-Beteiligung Work Zero — langfristig höchster Upside beidseitig |
| Hosting Jahr 1 | ca. 7.000–10.000€ (Hetzner Dedicated + Backup) |
| Gesamtkosten Jahr 1 | 75.000–158.000€ externe Realkosten Work Zero |
| Break-Even | Ab ca. 5–8 Lizenznehmern (abhängig von Modell) |

Vertraulich · Work Zero × ICICM · Cowork Projekt-Briefing · Stand: Mai 2025